永州职业技朮学院医学部

三号学生公寓围栏改建招标书

永州职业技术学院（甲方），诚邀合格投标人参与永职学院医学部

三号学生公寓围栏改建项目的招标。

第一部分 投标概要

- 招标项目内容及要求概要

此次招标内容主要是医学部三号学生公寓围栏改建，改建总长度为45m,改建要求如下：

1、拆除旧围栏并放入指定地点；

2、保留原镀锌管主管；

3、主管采用50 *50*1.2镀锌管方管，分管采用50*30*1.2镀锌管方管；

4、主管间距不大于3.4m，分管间距不大于10cm；

5、围栏高度不低于3m；

6、每根竖管上方要有三根倒刺；

7、围栏上下各有一根50 *50*1.2镀锌管方管做横杆；

8、各焊接点必须刷油漆。

二、招标文件购买

购买文件时间： 2011年 11月21 日——11月23日

购买文件地点：永州职业技朮学院院本部总务处办公室

三、投标地点

地址：永州职业技朮学院院本部总务处办公室

电 话：0746-6663033, 13974697728
联 系 人：杨善林

电子邮箱: yzysl2006@sina.cn

四、招标文件购买截止时间

2011年11月24日上午10：00 时正

五、投开标时间

拟定于2011年11月24 日上午10：00时(此时间即为投标截止时间)。如无变动，恕不另通知。

第二部分  招投标要求

一、投标方须知

1. 投标方代表在递交投标书时，应具备以下文件：

(1)工商营业执照复印件（加盖法人印章），税务登记证复印件，法定代表人身份证明，投标方代表授权委托书及其本人身份证复印件。

(2) 投标方有能力按本次招标文件的要求保证按时、按质、按量完成改建任务的承诺书(加盖法人代表印章和企业对外业务印章)。

(3) 凡具有法人资格，无不良记录的企事业均可参加投标。

2. 投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以确保投标对招标文件做出实质性响应。

3. 各投标方必须保证在中标后严格按招标方的要求完成改建任务。

4. 投标有效期至开标之日后未经招标方同意，投标方不得要求改变招标金额。

5. 任何投标方违反本招标文件相关条款的行为将导致标书无效，招标方有权取消其参与资格或中标资格。

6. 如招标方对所有投标方的报价有重大异议或通过资质审核的投标方低于三家时，招标方有权决定重新招标。如果投标方投标标价及产品均不能满足招标方的标底，招标方有权拒绝全部投标，重新组织招标。

7. 投标截止时间前请携带投标书及所有证明材料原件，投标结束后除证证明材料原件外的投标文件正本将由招标方保留存档。

8. 招投标期间，招标项目发生重大变化时，招标方保留最终解释权。

9．本次招标的标底为25650元；

10． 招标方不受理本招标书所列条款以外的质疑或诉讼。

11．验收与付款方式

改建、验收应保证在2011年12月5日前完成。中标方须在合同限定的时间内保质保量完成改建和及时报院方组织验收。

经验收合格后由院方支付总金额的95%，其余5%待保质一年期满时付清。经验收裁定达不到质量要求者，院方可不予付款。

二、投标文件编制要求

1. 投标书须按照以下目录顺序进行制作：

1）目录

2）公司简介及荣誉证明

3）资格证明文件

4）代表项目案例，包括重点客户名单及业绩。

5) 投标价。

6)结算付款期限及售后服务等承诺书。

2. 投标单位编制投标书应按照招标文件所规定的格式、内容逐项填写齐全，并提交全部资格证明文件，否则投标无效。

3. 投标单位对所投标物资只能提出一个不变价格，招标单位不接受任何选择价(即只能标1个包税费和装运、改建费用在内的总金额。同一种质量和制作工艺的参标产品标2个总金额者为废标)。

4. 投标书应字迹清晰、内容齐全、表达清楚，不应有涂改增删处。如有修改，修改处须有法定代表人印记。

5. 标书封装要求：投标文件必须一式四份（正本一份，副本三份）装袋密封。并在文件袋上注明“永州职业技术学院医学部三号学生公寓围栏改建项目招标书”字样，封口处加盖公章。

- 6. 有下列情况之一的，其投标书无效（即废标）。

（1）投标书未按规定密封的；

- （2）投标书未盖单位公章和无法定代表人印章的；

- （3）投标书未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的；

- （4）投标单位法定代表人或指定代表未参加开标会议（以法定代表人授权书为准），或参加会议但无证件或授权书的；

- （5）无结算付款期限及售后服务等承诺书的；

- （6）改建金额高于标底的。

三、资格证明文件

1. 投标单位的企业法人营业执照；

2. 与投标相关的生产技术能力说明；

3. 产品生产企业法人代表授权书及其身份证复印件；

备注：以上资格文件均须加盖公章。

4. 被授权人的身份证复印件。

四、开标与评标

1. 开标后，评标小组就投标方投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并对投标方进一步确认或对投标方所介绍、解释的内容进行质询。询标期间，投标方授权代表须在现场负责解答相关事宜。

2. 综合评定打分：评标小组成员经过审查投标文件及内容质询后，对投标单位的资质、投标报价、、售后服务方案等方面进行综合评价。

3. 评标结果的公布：评标小组在询标、评标程序完成后即当场宣布中标名单及理由。

五、投标纪律与要求

1. 投标方应按招标文件的要求自主编制投标书，不得串通投标。

2. 各投标方之间应相互尊重，整个投标过程中不得互相排挤以影响公平竞争。

3. 在发标至宣布中标的过程中，投标方不得以任何方式私自与评标小组成员接触，一经发现将取消其投标资格。

4. 经查实为串通投标或同一人操纵多个投标方的投标，一律作废标处理。有效标少于3个或所有标的总金额与标底相差太大时，招标方有权决定是否重新招标。

5. 投标方在投标前须交纳投标信誉保证金2000元。被宣布中标的在风云榜改建完成后退还；未中标的在宣布开标结果后当场退还；被宣布中标的投标方不能在规定时间内携带有关证件前来与招标方签订合同的，其投标信誉保证金用作赔偿招标方的招标损失，分文不退。

六、中标与合同签订

1. 招标方将在开标的当天宣布中标方或通知中标方，并将其作为签订合同的依据。

2. 中标方需在宣布中标或通知中标后的3日内持有关证件与招标方签订合同。

3. 如中标方在上述规定时间内不携带有关证件和印章前来与招标方签订合同，招标方可从候选中标单位中重新选定，并及时签订合同。

七、凡属不自愿接受本招标书中各条要求者，将视其与本招标事宜毫无关系。

永州职业技术学院

2011年 1 1月 17 日